M6 公共基础服务修复产出物文档

汇报人：徐家祥            日期：2026 年 9 月 15 日

任务一：P0 任务自检（网关路由 / JWT 认证 / Kafka topic / docker-compose）

| 产出物 | 四任务核查结论：网关 upstream 13/13 端口对齐；JWT 登录/校验/401 全链路可用；Kafka topic 常量与 M2 设计文档一致；docker-compose 挂载 init.sql + sys.sql、业务服务健康检查探针齐全 |
| --- | --- |
| 关键改动 | gateway/etc/apigateway-api.yaml（upstream 端口）；common/errorx/http_status.go（429/502 映射）；deploy/docker-compose.yml（挂载 sys.sql、去 name 行、wget 探针）；deploy/sql/sys.sql（sys_db 五表） |
| 验证 | gateway 测试 4/4 PASS；端口全景与 README 一致；错误码 0007→429、0008→502 实测生效 |

任务二：响应统一修复（消除成功响应双重包装）

| 产出物 | 全仓成功响应统一为单层 {code,msg,data}，前端取数恢复正常 |
| --- | --- |
| 关键改动 | 23 个文件 29 处：response.Ok(w, x) → httpx.OkJsonCtx(r.Context(), w, x)；response.Fail 保留（WriteJson 单层不受全局包装影响）；覆盖 auth/user-manage/device/notice/parking/visitor/workorder 7 服务 |
| 验证 | auth 登录实测由双重嵌套恢复单层 data:{token,...}；validate 带/无 token 200/401 单层 |

任务三：配置修复（环境变量替换 + yaml 语法）

| 产出物 | 21 个服务配置真正读环境变量；消除 JWT 密钥硬编码隐患；服务可正常解析 MySQL DSN |
| --- | --- |
| 关键改动 | 21 个 main 文件：conf.MustLoad → conf.MustLoad(..., conf.UseEnv())；3 个 yaml 6 处：${VAR:-默认} → ${VAR}（user-manage/device/gateway），默认值改由 compose environment 注入 |
| 验证 | 修复前 auth JWT 密钥为固定字面量 ${JWT_SECRET}（可伪造 token）；修复后未设环境变量即 panic（servicecontext.go:29 已存在检查）；user-manage 启动 panic 消除、实连 MySQL 成功 |

任务四：端到端启动验证

| 产出物 | auth / user-manage / gateway 三服务可启动、可调用；全量编译与测试通过 |
| --- | --- |
| 关键改动 | 无（验证性任务；含导入 sys.sql 建 sys_db，本机 MySQL 密码 root123456） |
| 验证 | auth 登录 200/validate 200/无 token 401；user-manage 列表、创建、再查全 200 单层；gateway 无 token 401 → 带 token 转发 502 M6-E-0008、未匹配 404 M6-E-0004、skip 路径放行；21 模块 go build 全绿；gateway 测试全过（含 auth_test） |